REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 021-01/19-01/8

UR.BROJ:2197/05-05-19-1

Veliko Trgovišće, 25.03.2019.g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18. i 110/18.-Odluka USRH.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj: 23/09, 8/13. i 6/18.) Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće podnosi slijedeće

**I Z V J E Š Ć E**

**I**

Sukladno iskazanom po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018. godinu ovime se podnosi izvješće o izvršenju u 2018. godini sljedećih programa:

* Programa gradnje komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće,
* Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće,
* Programa raspodjele sredstava za javne potrebe u društvenim djelatnostima,
* Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

**II**

Programom gradnje komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće bile su planirane i ostvarene aktivnosti kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj: | Naziv programa: | Planirano: | Ostvareno |
|  | GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA  Domahovo: Rožići-Sklezur- cca 750 m2  Veliko Trgovišće: Ulica Kontrec Marec Franje- cca 660 m2  Družilovec: Sv. Juraj- cca 3.210 m2  Dubrovčan: Perovićev Brijeg-cca 554 m2  Ravnice: Prilaz Musić-cca 580 m2  Vilanci: Prilaz Žigman-cca 280 m2  Dubrovčan : prilaz Bogovići – cca 475 m2  Jezero Klanječko: Balonaši – cca 303 m2 | 750.000,00 | 401.862,66 |
| 2. | GRAĐENJE – MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE  Općina Veliko Trgovišće | 50.000,00 | 0,00 |
| 3. | IZGRADNJA INFRASTRUKTURE PRILAZA GOSPODARSKOJ ZONI I U ZONI  Veliko Trgovišće | 200.000,00 | 138.662,71 |
| 4. | GRAĐENJE INFRASTRUKT. OBJEKATA NA GROBLJIMA  Velika Erpenja – izgradnja mrtvačnice | 1.295.000 | 781.820,42 |
| 5. | IDEJNA RJEŠENJA - NADZOR | 55.000,00 | 7.521,07 |

**III**

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće bile su planirane i ostvarene aktivnosti kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj: | Naziv programa: | | Planirano: | Ostvareno |
|  | ODRŽAVANJE I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA **–** obuhvaća:  - održavanje cesta koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa,  - održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika  - dopremu, ugradnju i razgrtanje kamenog materijala, sanaciju i popravak asfaltnog sloja, uređenje i održavanje sustava za odvodnju, uređenje bankina, obnova, zimsko održavanje i čišćenje | | 2.220.000,00 | 2.084.778,54 |
|  | VELIKO TRGOVIŠĆE | 313.000,00 | 285.637,50 |
|  | DOMAHOVO-ZELENGAJ | 269.000,00 | 245.202,62 |
|  | DRUŽILOVEC | 205.000,00 | 216.635,14 |
|  | JALŠJE | 110.000,00 | 100.835,88 |
|  | RAVNICE | 165.000,00 | 153.394,84 |
|  | VELIKA ERPENJA | 87.000,00 | 79.803,80 |
|  | VILANCI | 80.000,00 | 75.989,01 |
|  | BEZAVINA | 94.000,00 | 87.464,94 |
|  | MRZLO POLJE | 103.000,00 | 91.638,84 |
|  | DUBROVČAN | 194.000,00 | 187.333,83 |
|  | POŽARKOVEC | 90.000,00 | 84.995,81 |
|  | STRMEC | 187.000,00 | 181.162,75 |
|  | TURNIŠĆE KLANJEČKO | 75.000,00 | 70.374,30 |
|  | JEZERO KLANJEČKO | 75.000,00 | 70.542,83 |
|  | VIŽOVLJE | 153.000,00 | 153.766,45 |
|  | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | | 500.000,00 | 452.470,09 |
|  | ODRŽAVANJE GROBLJA | | 364.000,00 | 334.426,24 |

**IV**

Programom raspodjele sredstava za javne potrebe u društvenim djelatnostima bile su planirane i ostvarene sljedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj: | Naziv programa: | Planirano: | Ostvareno |
|  | JAVNE POTREBE U KULTURI  svi oblici promicanja glazbenog, plesnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, poticanje i njegovanje tradicijske kulture, razvitka kulturno  umjetničkog, glazbenog i plesnog amaterizma te manifestacija na ovom području koji pridonose zaštiti i očuvanju kulturne baštine, razvitku i promicanju kulturnog života te razvijanju svijesti o važnosti tradicije,uključivanjem što većeg broja ljudi, posebno djece i mladih, promociji Općine, međuopćinska, međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja, postizanje natprosječnih rezultata udruga u oblasti djelovanja, kapitalna ulaganja u objekte kulture i investicijsko održavanje | 131.600,00 | 131.000,00 |
|  | JAVNE POTREBE U SPORTU  programi Sportske zajednice i udruga čije se djelovanje temelji na sportsko-rekreacijskoj, zdravstveno socijalnoj i sl. djelatnosti a nisu uključene u Sportsku zajednicu, kojima se potiče uključivanje u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži, treninge, natjecateljski i rekreacijski sport, te druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građana, aktivnosti mlađih sportaša i nadarenih sportaša, programi kapitalnih ulaganja u sportu, investicijsko održavanje, materijalni rashodi, opremanje sportskih objekata | 442.000,00 | 388.323,21 |
|  | JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI  redovna djelatnost Crvenog križa, pomoć Osobama s posebnim potrebama, zaštita i skrb o starijim osobama, pomoć braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih, briga i skrb o djeci – promicanje, razvitak i unapređenje kvalitete života i slobodnog vremena djece, socijalna prava ( potpore za novorođene,sufinanciranje školske kuhinje socijalnih kategorija djece, darovi i novogodišnji pokloni, učeničke i studentske stipendije, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola), ostale pomoći obiteljima i kućanstvima po posebnim propisima | 546.000,00 | 467.076,40 |
|  | PROGRAMI, PROJEKTI I MANIFESTACIJE  koje pridonose obilježavanju, očuvanju i promicanju povijesnih vrednota hrvatskog naroda, projekti koji pridonose psihološkom i socijalnom osnaživanju i podizanju kvalitete života hrvatskih  branitelja i članova njihovih obitelji | 5.000,00 | 4.500,00 |
|  | ODRŽAVANJE EDUKATIVNIH RADIONICA,  stručnih skupova i predavanja te manifestacija koje pridonose unapređenju i razvoju poljoprivrede | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  |  |  |  |

**V**

Programom utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planirano je i ostvareno:

Godišnje zaduženje /kn

|  |  |
| --- | --- |
| Planirano: 40.000,00 |  |
| Ostvareno: 38.443,57 |  |

Uplaćeno u državni proračun /kn

|  |  |
| --- | --- |
| Planirano: 22.000,00 |  |
| Ostvareno: 21.197,56 |  |

Sredstva proračuna Općine /kn

|  |  |
| --- | --- |
| Planirano: 18.000,00 |  |
| Ostvareno: 17.246,01 |  |

VI

Općinskom vijeću predlaže se usvajanje naprijed podnesenog izvješća.

Općinski načelnik

Robert Greblički