REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

 OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-01/22-01/19

UR.BROJ:2140-30-01/05-22-02

Veliko Trgovišće, 17.05.2022.g.

 Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18. i 110/18.-Odluka USRH i 32/20.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće Trgovišće((„Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 8/13, 06/18, 17/20, 8/21. i 30/21-proč.tekst)) Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće podnosi slijedeće

**I Z V J E Š Ć E**

**I**

 Sukladno iskazanom po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2021. godinu ovime se podnosi izvješće o izvršenju u 2021. godini sljedećih programa:

* Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće,
* Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće,
* Programa raspodjele sredstava za javne potrebe u društvenim djelatnostima,
* Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

**II**

 Programom građenja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće bile su planirane i ostvarene aktivnosti kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** |
| 1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja**
 |  |  |  |
|  **1. 1**. **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **500.000,00 kn** | **449.050,75 kn** | **89,81** |
| 1.1.1 Izgradnja reciklažnog dvorišta | 500.000,00 kn | 449.050,75 kn | 89,81 |
| **Izvor financiranja**:* Kapitalna pomoć iz državnog proračuna: 56.769,69 kn
* Opći prihodi i primici: 392.281,06 kn
 | 500.000,00 kn | 449.050,75 kn | 89,81 |
| 1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja**
 |  |  |  |
| **2.1. IZGRADNJA GOSPODARSKE ZONE** | **1.130.000,00 kn** | **1.199.880,03 kn** | **106,18** |
| * + 1. Otkup zemljišta za nerazvrstanu cestu
 | 450.000,00 kn | 449.364,96 kn | 99,86 |
| 2.1.2. Projektna dokumentacija | 180.000,00 kn | 177.380,00 kn | 98,54 |
| 2.1.3. Izgradnja ceste | 500.000,00 kn | 573.135,07 kn | 114,63 |
| **Izvor financiranja**: - komunalna naknada : 200.000,00 kn- opći prihodi i primici: 999.880,03 kn |  |  |  |
| * 1. **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**
 | **2.970.000,00 kn** | **2.969.939,04 kn** | **99,99** |
| **2.2.1. Uređenje parkirališta kod rodne kuće dr. Franje Tuđmana** | 170.000,00 kn | 161.676,25 kn | 95,10 |
| **Izvor financiranja**: - komunalni doprinos : 22.002,46 kn- kapitalna pomoć iz Županijskog proračuna: 100.000,00 kn- opći prihodi i primici: 39.673,79 kn |  |  |  |
| * + 1. **Gradnja Športskog centra Veliko Trgovišće**
 | **2.800.000,00 kn** | **2.808.262,79 kn** | **100,30** |
| 2.2.2.1.Izgradnja Športskog centra Veliko Trgovišće | 2.800.000,00 kn | 2.808.262,79 kn | 100,30 |
| **Izvor financiranja**: - opći prihodi i primici: 2.368.262,79 kn- kapitalna pomoć iz Državnog proračuna: 440.000,00 kn |  |  |  |
| * 1. **SANACIJA KLIZIŠTA**

( Klizišta u Jezeru Klanječkom i Domahovu) | **2.390.000,00 kn** | **2.310.103,75 kn** | **96,66** |
| * + 1. Sanacija klizišta
 | 1.880.000,00 kn | 1.748.853,75 kn | 93,02 |
| * + 1. Stručni nadzor
 | 310.000,00 kn | 303.750,00 kn | 97,98 |
| 2.4.3. Projektna dokumentacija | 200.000,00 kn | 257.500,00 kn | 128,75 |
| **Izvor financiranja**: - komunalni doprinos: 169.500,00 kn- opći prihodi i primici: 1.270.603,75 kn- kapitalna pomoć - Hrvatske vode: 870.000,00 kn |  |  |  |
| 1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja**
 |  |  |  |
| **3.1.**  **UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA** | **75.000,00 kn** | **0,00 kn** | **0,00** |
| 3.1.1. Otkup zemljišta u Družilovcu za dječje igralište | 75.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 |
| **Izvor financiranja**:* opći prihodi i primici: 0,00 kn
 |  |  |  |
| Razlog donošenja izmjene: Tijekom 2021. godine je pokrenuta geodetska izmjera i parcelacija navedenog igrališta koje prethode otkupu zemljišta. Realizacija stavke je prebačena na 2022. godinu. |
| * 1. **IZGRADNJA GROBLJA I INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA NA GROBLJIMA**
 | **418.000,00 kn** | **414.831,19 kn** | **99,24** |
| 3.2.1 Izgradnja pješačkih staza na groblju V.Trgovišće | 418.000,00 kn | 414.831,19 kn | 99,24 |
| 3.2.1.1. Izgradnja pješačkih staza | 395.000,00 kn | 392.331,19 kn | 99,32 |
| 3.2.1.2. Usluge stručnog nadzora | 23.000,00 kn | 22.500,00 kn | 97,83 |
| **Izvor financiranja**: - kapitalna pomoć iz državnog proračuna : 148.250,00 kn- opći prihodi i primici : 266.581,19 kn |  |  |  |
| 1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije**
 |  |  |  |
| 1. **4.1. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE**
 | **350.000,00 kn** | **24.485,00 kn** | **7,00** |
| 4.1.1.Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete | 350.000,00 kn | 24.485,00 kn  | 7,00 |
| **Izvor financiranja**: - opći prihodi i primici : 24.485,00 kn |  |  |  |
| Razlog izmjene: Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete je započeta krajem 2021. godine (početak rekonstrukcije i modernizacije je bio uvjetovan financiranjem iste putem HBOR-a), te je relizacija iste prebačena na 2022. godine. |
| **4.2. IZGRADNJA - MODERNIZACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **840.000,00 kn** | **723.669,90 kn** | **86,15** |
| 4.2.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta | 840.000,00 kn | 723.669,90 kn | 86,15 |
| 4.2.1.1. Modernizacija - asfaltiranje cesta sa izvođenjem podloge | 700.000,00 kn | 683.630,35 kn | 97,66 |
| 4.2.1.2.Tehnička dokumentacija za ceste | 50.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 |
| 4.2.1.3.Nadzor građenja i izrada idejnih rješenja | 40.000,00 kn | 21.289,55 kn | 53,22 |
| 4.2.1.4.Dokumentacija potrebna za upis NC u zemljišne knjige | 50.000,00 kn | 18.750,00 kn | 37,50 |
| **Izvor financiranja**: - potpora građana : 197.195,07 kn- opći prihodi i primici: 526.474,83 kn |  |  |  |
| Razlog izmjena:Priprema tehničke dokumentacije je započeta tokom 2021, godine, te je realizacije iste prebačena na 2022. godinu. Tokom 2021. godine se izvršilo evidentiranje NC Domahovo – Vinkovići, te je započeto evidentiranje NC Trebetine – Pri Mlinaru čija je realizacija prebačena na 2022. godinu.  |

**III**

 Programom održavanja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće bile su planirane i ostvarene aktivnosti po djelatnostima i naseljima kako slijedi:

1. **ODRŽAVANJE I UREĐNJE NERAZVRSTANIH CESTA**:

 ***PLANIRANO OSTVARENO INDEKS***

 ***1.230.000,00 kn 923.677,05 kn 75,10***

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika

planirano 80.000,00 kn – ostvareno 0,00 kn - indeks 0,00

- dopremu, ugradnju i razgrtanje kamenog materijala

planirano 650.000,00 kn – ostvareno 728.992,15 kn- indeks 112,15

- sanaciju i popravak asfaltnog sloja

– planirano 100.000,00 kn – ostvareno 24.139,90 kn - indeks 24.14

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju

 planirano 50.000,00 kn – ostvareno 0,00 kn – indeks 0,00

- uređenje i obnova bankina – planirano 50.000,00 kn – ostvareno 0,00 kn

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta

 planirano 300.000,00 kn – ostvareno 170.545,00 kn - indeks 56,85

***NASELJE*** ***PLANIRANO OSTVARENO INDEKS***

 ***1.230.000,00 kn 923.677,05 kn 75,10***

1. VELIKO TRGOVIŠĆE

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 13,5km – ostvareno 0,00 km

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 9 km - ostvareno ­­­ ­9 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 40 m2 – ostvareno 38 m2

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 10km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 3km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 10km – ostvareno 10 km,

1. DOMAHOVO-ZELENGAJ

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 13km – ostvareno 0 km,

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 2km – ostvareno 2 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 100 m2 – ostvareno 95 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 10km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 3km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 14km – ostvareno 14 km,

1. DRUŽILOVEC

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 6,5km – ostvareno 0 km

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 3,5km – ostvareno 2 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 5m2 – ostvareno 6 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 5km – ostvareno 0 km

- uređenje i obnova bankina – planirano 3km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta –planirano 6,5km – ostvareno 6,5 km

4. JALŠJE

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 7 km – ostvareno 6 km,

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 6km – ostvareno 4 km

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 100m2 – ostvareno 40 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 3km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 1km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 7km – ostvareno 7 km,

5. RAVNICE

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 5,5 km – ostvareno 0 km

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 3km – ostvareno 2,7 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 30m2 – ostvareno 35 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano - 2km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 1km- ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 3km – ostvareno 3 km,

6. VELIKA ERPENJA

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 6km- ostvareno 0 km,

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 2km – ostvareno 2 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 50 m2 – ostvareno 60 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 2km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 2km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 6km – ostvareno 6 km,

7. VILANCI

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 3km – ostvareno 0 km,

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 2km – ostvareno 2 km

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 2m2 – ostvareno 2m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 2,5km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 1,5km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 3km – ostvareno 3 km,

1. BEZAVINA

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 5km – ostvareno 0 km,

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 2km – ostvareno 2 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 100m2 – ostvareno 95 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 2km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 1,5km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 5km – ostvareno 5 km,

9. MRZLO POLJE

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 5km – ostvareno 0 km,

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 2km – ostvareno 2 km

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 60m2 – ostvareno 65 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 2km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 2km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 5km – ostvareno 5 km,

10. DUBROVČAN

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 10km – ostvareno 0 km,

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 5km – ostvareno 4,8 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 100m2 – ostvareno 100 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 3km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 3km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 10km – ostvareno 10 km,

11. POŽARKOVEC

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 5km – ostvareno 0 km,

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 2km – ostvareno 2 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 50m2 – ostvareno 42 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 2km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 2km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 5km – ostvareno 5 km,

12. STRMEC

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 4km – ostvareno 0 km

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 2km – ostvareno 2 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 20m2 – ostvareno 19 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 2,5km –ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 2km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 4km – ostvareno 4 km,

13. TURNIŠĆE KLANJEČKO

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 4km – ostvareno 0 km,

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 3km, ostvareno 3 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 10m2 – ostvareno 0 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 3km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 2km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 4km – ostvareno 4 km,

14. JEZERO KLANJEČKO

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 5km – ostvareno 0 km,

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 4km – ostvareno 3,8 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 10m2 – ostvareno 40 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 3,5km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 3,5km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 5km – ostvareno 5 km,

15. VIŽOVLJE

- održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz nerazvrstane ceste - rezanje granja, rušenje drveća koje ometa promet i rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika - planirano 4km- ostvareno 0 km,

- doprema, ugradnja i razgrtanje kamenog materijala- planirano 3km – ostvareno 2,9 km,

- sanacija i popravak asfaltnog sloja – planirano 35m2 – ostvareno 38 m2,

- uređenje i održavanje sustava za oborinsku odvodnju - planirano 3km – ostvareno 0 km,

- uređenje i obnova bankina – planirano 1,5km – ostvareno 0 km,

- zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta – planirano 4km – ostvareno 4 km,

IZVORI FINANCIRANJA I IZNOSI:

* prihod od komunalne naknade : planirano 900.000,00 kn – ostvareno 900.000,00 kn
* prihod od komunalnog doprinosa: planirano 200.000,00 – ostvareno 0,00 kn
* opći prihodi i primici: planirano 80.000,00 kn – ostvareno 17.984,65 kn
* prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru: planirano 50.000,00kn – ostvareno 5.692,40 kn

**II ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA** **NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

**PLANIRANO OSTVARENO INDEKS**

 **20.000,00 kn 19.260,00 kn 96,30**

- ručno čišćenje metenjem pješačkih staza, trgova, javnih parkirališta -od ožujka do studenog najmanje jednom mjesečno – planirano 10 km – ostvareno 10 km

- zimsko održavanje i čišćenje nogostupa i pješačkih staza, trgova i drugih javnih površina – studeni-ožujak – planirano 10 km – ostvareno 10 km

- hortikulturno uređenje parkova i nasada, održavanje zelenila, košnja trave na javnim površinama – prema potrebi – planirano 1km2 – ostvareno 1 km2

- održavanje dječjih igrališta – 3 igrališta – 3 igrališta

- održavanje okomite i vodoravne signalizacije – kontrola i zamjena najmanje jednom godišnje – 30 komada

- uklanjanje otpada koji stvaraju prolaznici, održavanje košarica za otpatke i slično – kontinuirano

IZVORI FINANCIRANJA I IZNOSI:

* prihod od komunalne naknade : planirano 20.000,00 kn - ostvareno : 19.260,00 kn

**III ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE *PLANIRANO OSTVARENO INDEKS***

 ***270.000,00 kn 261.872,50 kn 96,99***

* održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće održavanje objekta i uređaja javne rasvjete, zamjena rasvjetnih armatura – kontinuirano – 500 rasvjetnih tijela

IZVORI FINANCIRANJA I IZNOSI:

* prihod od komunalne naknade : planirano 270.000,00 kn – ostvareno 261.872,50 kn

**IV ODRŽAVANJE GROBLJA *PLANIRANO OSTVARENO INDEKS***

 ***1.038.000,00 kn 1.052.240,83 kn 101,37***

Područje Općine obuhvaća pet groblja. Održavanje groblja obuhvaća:

* održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja ( četiri zgrade) i sahranu pokojnika te ukop pokojnika,
* održavanje i čišćenje staza, putova i prostora ispred mrtvačnice – planirano 1500 m2- ostvareno 1500 m2
* košnja travnatih površina - planirano 5000 m2 – ostvareno 5000 m2
* uklanjanje otpada koji stvaraju prolaznici i korisnici groblja – planirano: 1300 m3 – ostvareno 1300 m3
* obrezivanje stabala i drugog ukrasnog grmlja, kao i dosađivanje novim nasadima - 800 m

**IZVORI FINANCIRANJA I IZNOSI:**

- prihod od komunalne naknade: planirano: 410.000,00 kn – ostvareno 292.891,92 kn

- opći prihodi i primici: planirano 298.000,00 kn – ostvareno 431.425,22

- prihod od grobne naknade: planirano: 330.000,00 kn – ostvareno 327.923,69 kn.

Razlog izmjena:

Do izmjena u stavkama održavanja komunalne infrastrukture došlo je zbog stvarnih potreba na terenu, te mogućnosti realizacije istih.

**IV**

 Programom raspodjele sredstava za javne potrebe u društvenim djelatnostima bile su planirane i ostvarene sljedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj: | Naziv programa: | Planirano: | Ostvareno |
|  | JAVNE POTREBE U KULTURI svi oblici promicanja glazbenog, plesnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, poticanje i njegovanje tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog, glazbenog i plesnog amaterizma te manifestacija na ovom području koji pridonose zaštiti i očuvanju kulturne baštine, razvitku i promicanju kulturnog života te razvijanju svijesti o važnosti tradicije,uključivanjem što većeg broja ljudi, posebno djece i mladih, promociji Općine, međuopćinska, međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja, postizanje natprosječnih rezultata udruga u oblasti djelovanja, kapitalna ulaganja u objekte kulture i investicijsko održavanje | 276.600,00 kn  |  252.000,00 kn |
|  | JAVNE POTREBE U SPORTU programi Sportske zajednice i udruga čije se djelovanje temelji na sportsko-rekreacijskoj, zdravstveno socijalnoj i sl. djelatnosti a nisu uključene u Sportsku zajednicu, kojima se potiče uključivanje u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži, treninge, natjecateljski i rekreacijski sport, te druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građana, aktivnosti mlađih sportaša i nadarenih sportaša, programi kapitalnih ulaganja u sportu, investicijsko održavanje, materijalni rashodi, opremanje sportskih objekata  | 3.456.000,00 kn | 3.424.699,44 kn |
|  | JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI redovna djelatnost Crvenog križa, pomoć Osobama s posebnim potrebama, zaštita i skrb o starijim osobama, pomoć braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih, briga i skrb o djeci – promicanje, razvitak i unapređenje kvalitete života i slobodnog vremena djece, socijalna prava ( potpore za novorođene,sufinanciranje školske kuhinje socijalnih kategorija djece, darovi i novogodišnji pokloni, učeničke i studentske stipendije, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola), ostale pomoći obiteljima i kućanstvima po posebnim propisima |  791.000,00 kn | 588.714,99 kn  |
|  | PROGRAMI, PROJEKTI I MANIFESTACIJE koje pridonose obilježavanju, očuvanju i promicanju povijesnih vrednota hrvatskog naroda, projekti koji pridonose psihološkom i socijalnom osnaživanju i podizanju kvalitete života hrvatskihbranitelja i članova njihovih obitelji |  5.000,00 kn | 1.500,00  |
|  | ODRŽAVANJE EDUKATIVNIH RADIONICA, stručnih skupova i predavanja te manifestacija koje pridonose unapređenju i razvoju poljoprivrede |  10.000,00 |  10.000,00  |
|  |  |  |  |

**V**

Programom utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planirano je i ostvareno:

Godišnje zaduženje /kn

|  |  |
| --- | --- |
| Planirano: 10.000,00 kn |  |
| Ostvareno: 2.761,56 kn |  |

VI

Općinskom vijeću predlaže se usvajanje naprijed podnesenog izvješća.

 Općinski načelnik

 Robert Greblički