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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 
           OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 400-02/26-01/4		 
[bookmark: _GoBack]URBROJ:2140-30-01/06-26-01
Veliko Trgovišće, 27.05.2026. g.                                                     


	Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18. i 110/18.-Odluka USRH i 32/20.)   i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 8/13, 06/18, 17/20,  8/21. i 30/21-proč.tekst) Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće podnosi sljedeće

I Z V J E Š Ć E

I
	Sukladno iskazanom po Godišnjem izvještaju o izvršenju  Proračuna za 2025. godinu ovime se podnosi izvješće o izvršenju u 2025. godini sljedećih programa:

· Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće,
· Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće,
· Programa raspodjele sredstava za javne potrebe  u društvenim djelatnostima,  
· Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

II
	Programom građenja  komunalne infrastrukture  na području općine Veliko  Trgovišće bile su planirane i ostvarene aktivnosti kako slijedi:

	NAZIV PROGRAMA
	PLANIRANO
(EUR)
	OSTVARENO
(EUR)
	INDEKS

	1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

	1.1.  RAZVOJ GOSPODARSKE ZONE
	560.000,00 EUR 
	575.816,75 EUR
	102,82

	1.1.1. Izgradnja gospodarske zone
	560.000,00  EUR
	575.816,75 EUR
	102,82

	Izvor financiranja: 
- komunalna naknada:  228.200,00 EUR
- komunalni doprinos: 46.129,71 EUR
- opći prihodi i primici:  301.487,04 EUR

	1.1.1.1 Otkup zemljišta u gosp. zoni
	0,00 
	0,00
	0,00

	1.1.1.2. Projektna dokumentacija
	 10.000,00 
	9.625,00
	96,25

	Izvor financiranja: 
- komunalna naknada: 9.625,00 EUR

	1.1.1.3. Izgradnja oborinske odvodnje
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.4. Asfaltiranje ceste u gosp.zoni
	500.000,00
	548.379,25
	109,68

	Izvor financiranja: 
- komunalna naknada:  218.575,00 EUR
- komunalni doprinos: 46.129,71 EUR
- opći prihodi i primici:  283.674,54 EUR

	1.1.1.5. Izgradnja javne rasvjete
	50.000,00
	0,00
	0,00

	Razlog izmjene: Radovi prebačeni na 2026. godinu

	1.1.1.6. Usluge
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.7.Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone
	0,00
	17.812,50
	0,00

	Izvor financiranja: 
- opći prihodi i primici:  17.812,50 EUR

	Razlog izmjene:  Ranije izdavanje privremene situacije od predviđenog

	1.1.2. Povezivanje gospodarskih zona Zabok- Veliko Trgovišće
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00 EUR

	Izvor financiranja: - 
	
	
	

	1.1.2.1. Usluge
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.2. Građevinski objekti 
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

	2.1. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA
	386.000,00 EUR
	376.028,00 EUR
	97,42

	2.1.1. Izgradnja nogostupa 
	370.000,00 EUR
	368.278,00 EUR
	99,53

	Izvor financiranja: 
- opći prihodi i primici: 313.278,00 EUR
- Županijska uprava za ceste KZŽ: 55.000,00 EUR

	2.1.1.1. Izgradnja nogostupa
	370.000,00
	368.278,00
	99,53

	Izvor financiranja: 
- opći prihodi i primici: 313.278,00 EUR
- Županijska uprava za ceste KZŽ: 55.000,00 EUR

	2.1.1.2. Projektna dokumentacija
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2. Uređenje Trga Stjepana i Franje Tuđmana
	0,00
	0,00
	0,00

	Izvor financiranja: -
	
	
	

	2.1.2.1.Nematerijalna imovina
	0,00 
	0,00
	0,00

	2.1.3.  Uređenje dječjih igrališta 
	                         8.000,00 EUR
	0,00
	0,00

	2.1.3.1 Otkup zemljišta za dječje igralište Dubrovčan
	                          8.000,00  
	0,00
	0,00

	Izvor financiranja:- 

	Razlog izmjene: Otkup zemljišta se prebacuje na 2026. godinu.

	2.1.4. Teniski i padel tereni u Velikom Trgovišću
	8.000,00 EUR
	7.750,00 EUR
	96,88 

	2.1.4.1. projektna dokumentacija
	8.000,00 
	7.750,00 
	96,88

	Izvor financiranja:
- opći prihodi i primici: 7.750,00 EUR

	2.2. SANACIJA KLIZIŠTA
	297.500,00 EUR
	295.082,20 EUR
	99,19

	Izvor financiranja: 
- kapitalna pomoć: 176.732,71 EUR
- opći prihodi i primici: 112.349,49 EUR
- komunalna naknada: 6.000,00 EUR

	2.2.2. Sanacija klizišta uz NC (Mrzlo Polje - Škalec)
	297.500,00
	295.082,20
	99,19

	2.2.2.1. Radovi na sanaciji klizišta
	275.000,00
	272.582,20
	99,12

	Izvor financiranja: 
- kapitalna pomoć: 164.357,71 EUR
- opći prihodi i primici: 102.224,49 EUR
- komunalna naknada :  6.000,00 EUR

	2.2.2.2. Projektna dokumentacija
	0,00
	0,00
	0,00

	Izvor financiranja: -

	2.2.2.3. Stručni nadzor
	22.500,00
	22.500,00
	100,00

	Izvor financiranja: 
- kapitalna pomoć: 12.375,00 EUR
- opći prihodi i primici: 10.125,00 EUR

	2.3. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
	0,00
	0,00  
	0,00

	Izvor financiranja: -
-

	2.3.1. Izgradnja javne rasvjete
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.2. Tehnička dokumentacija
	0,00
	0,00
	0,00

	3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

	4. 3.1.  UREĐENJE  IGRALIŠTA 
	136.000,00 EUR
	124.827,51 EUR
	91,78 

	Izvor financiranja:
-opći prihodi i primici: 80.557,03 EUR
-kapitalna pomoć: 44.270,48 EUR

	5. 3.1.1. Uređenje  športskog igrališta  u Družilovcu
	130.000,00  EUR
	119.202,51
	91,69

	6. 3.1.2. Projektna dokumentacija za dječje igralište  u Družilovcu
	6.000,00 EUR
	5.625,00 EUR
	93,75

	7. 3.2. IZGRADNJA GROBLJA I INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA NA GROBLJIMA
	
206.500,00 EUR 
	204.205,23 EUR
	98,89

	Izvor financiranja: 
- opći prihodi i primici :  204.205,23 EUR

	3.2.1. Izgradnja groblja Veliko Trgovišće 2
	0,00 
	0,00
	0,00

	3.2.1.1. Izgradnja
	0,00
	0,00
	0,00

	Izvor financiranja: -
	
	
	

	3.2.2. Izgradnja parkirališta kraj groblja u Velikom Trgovišću
	205.000,00 EUR
	202.878,00
	98,96

	3.2.2.1. Otkup zemljišta
	205.000,00 EUR
	202.878,00
	98,96

	Izvor financiranja: 
- opći prihodi i primici :  202.878,00 EUR
	
	
	

	3.2.2. Evidentiranje komunalne infrastrukture- groblja i mrtvačnice
	
1.500,00 
	1.327,23
	88,48

	Izvor financiranja: 
- opći prihodi i primici :  1.327,23  EUR

	3.3. IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE
	78.500,00 
	18.000,00
	22,93

	Izvor financiranja:
-opći prihodi i primici: 18.000,00 EUR

	3.3.1. Projektna dokumentacija za biciklističku stazu 
	12.000,00 
	13.000,00
	108,33

	Izvor financiranja:
-opći prihodi i primici: 13.000,00 EUR

	3.3.2. Izgradnja biciklističke staze
	61.500,00
	0,00
	0,00

	Razlog izmjene: Radovi na izgradnji biciklističke staze će započeti u 2026. godini. Čeka se provedba geodetskog elaborata koji prethodi prijavi početka građenja. 

	3.3.3. Usluge
	5.000,00
	5.000,00
	100,00

	Izvor financiranja:
-opći prihodi i primici: 5.000,00 EUR

	3.4.UREĐENJE ŠETNICE UZ POTOK HORVATSKA
	2.000,00 EUR
	2.000,00 EUR
	100,00

	Izvor financiranja:
-komunalna naknada: 2.000,00 EUR

	3.4.1. Usluge
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00

	3.4.2. Nematerijalna imovina
	2.000,00 EUR
	2.000,00 EUR
	100,00

	3.4.3. Uređenje šetnice
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00

	4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

	4.1. IZGRADNJA - MODERNIZACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
	587.000,00 
	574.657,84
	97,90

	Izvor financiranja: 
[bookmark: _Hlk121382600]- potpora građana : 28.222,97 EUR
- komunalna naknada: 50.000,00 EUR
- opći prihodi i primici: 496.434,87 EUR

	4.1.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta :
- Turnišće Klanječko – Majceni – cca 1.700 m2
- Turnišće Klanječko – Harapin – cca 1.200 m2
- Dubrovčan – Pavliša – cca 1000 m2
- Jalšje- Bosh- cca 3100 m2
- Jalšje prema kbr. Jalšje 1c – cca 1800 m2
- Jezero Klanječko prema kbr. 15- 800 m2
- Vinogradska ulica – cca 1.200,00 m2
- Dubrovčan 1c  –  cca 260  m2
- Družilovec prema kbr. 131A – cca 510,00 m2
- Ulica Andrije Hebranga- Zvonimirova ulica (spojna) – 1900 m2
Ulica Ksavera Šandora Đalskom (kbr. 41 i kbr. 51)-760
 m2
- Družilovec prema 131A- cca 510 m2
	432.000,00 
	420.051,58
	97,23

	Izvor financiranja ukupno: 
- potpora građana : 28.222,97 EUR
- opći prihodi i primici: 341.828,61 EUR
- komunalna naknada: 50.000,00  EUR

	4.1.1.1. Kameni materijal i izrada podloge za asfaltiranje cesta
	110.000,00 
	100.088,24
	90,99

	Izvor financiranja ukupno: 
- potpora građana : 10.000,00 EUR
- opći prihodi i primici: 65.088,24 EUR
- komunalna naknada: 25.000,00 EUR

	4.1.1.2. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
	305.000,00 
	303.584,16
	99,54

	Izvor financiranja ukupno: 
- potpora građana : 18.222,97 EUR
- opći prihodi i primici: 260.361,19 EUR
- komunalna naknada: 25.000,00 EUR

	4.1.1.3.Sredstva za usluge nadzora
	    17.000,00 
	16.379,18
	96,35

	Izvor financiranja ukupno: 
- opći prihodi i primici: 16.379,18  EUR

	4.1.2. Zemljište za proširenje ceste
	150.000,00 
	149.950,01
	99,97

	Izvor financiranja ukupno: 
- opći prihodi i primici: 149.950,01 EUR

	4.1.3. Dokumentacija potrebna za upis NC u 
zemljišne knjige
	5.000,00 
	4.656,25
	93,13

	Izvor financiranja: 
Opći prihodi i primici: 4.656,25 EUR
	
	
	

	4.1.4. Tehnička dokumentacija za ceste
	0,00 
	0,00
	0,00

	Izvor financiranja: -

	4.1.5. Prometni elaborat za smirivanje prometa
	0,00 
	0,00
	0,00

	Izvor financiranja: -

	4.2. REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE NOGOMETNOG TERENA NK OMLADINAC DUBROVČAN
	0,00 
	0,00
	0,00

	Izvor financiranja: - 

	4.2.1.Projektna dokumentacija
	0,00 
	0,00
	0,00

	4.2.2. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3. IZGRADNJA ULICE AUGUSTA ŠENOE
	269.500,00 
	266.972,00
	99,06

	Izvor financiranja: 
- opći prihodi i primici : 266.972,00  EUR

	4.3.1.Usluge
	5.000,00 
	0,00
	0,00

	 Razlog izmjene:  Geodetski elaborat izrađen u svrhu ishođenja lokacijske dozvole je knjižen pod projektnom dokumentacijom

	4.3.2. Otkup zemljišta
	250.000,00
	248.472,00
	99,39

	Izvor financiranja: 
- opći prihodi i primici : 248.472,00 EUR

	4.3.3. Projektna dokumentacija 
	14.500,00
	18.500,00
	127,59

	Izvor financiranja: 
- opći prihodi i primici : 18.500,00 EUR

	Razlog izmjene:  Geodetski elaborat izrađen u svrhu ishođenja lokacijske dozvole je knjižen pod projektnom dokumentacijom. 

	4.3.4. Izgradnja
	0,00
	0,00
	0,00

	Izvor financiranja:-




III
	Programom održavanja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće bile su planirane i ostvarene aktivnosti po djelatnostima kako slijedi:


1. Održavanje i uređnje nerazvrstanih cesta	  
Planirano:     211.000,00 EUR      ostvareno: 190.942,29 EUR     indeks 90,49
		                         
-  održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz  nerazvrstane ceste  - košnja bankina,  rezanje granja,  rušenje drveća koje ometa promet i  rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika  
-planirano 25.000,00 EUR - ostvareno 24.987,50 EUR	 - indeks 99,95

-  dopremu, ugradnju i razgrtanje kamenog materijala
planirano  136.500,00 EUR – ostvareno 128.371,49 - indeks 94,05

-  sanaciju i popravak asfaltnog sloja 
planirano 0,00 EUR – ostvareno 0,00 EUR - indeks  0,00

- uređenje i obnova bankina 
planirano 6.500,00  EUR – ostvareno 6.081,25  EUR-indeks 93,56

-  zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta 
 planirano 37.000,00 EUR – ostvareno 25.819,67  EUR- indeks 69,78 

Razlog izmjena: Utrošeno je manje sredstava na zimsko održavanje i čiščenje nerazvrstanih cesta od predviđenih zbog povoljnijih vremenskih prilika od očekivanih.

-  prometni znakovi 
 planirano 6.000,00 EUR – ostvareno 5.682,38 EUR- indeks 94,71 


Izvor financiranja: 
- prihod od komunalne naknade u iznosu od :  23.848,21 EUR
- prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru:  55,26  EUR
- opći prihodi i primici: 167.038,82 EUR


2. Održavanje i čišćenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i javnih zelenih površina   
planirano  269.500,00 EUR – ostvareno 282.893,43  EUR- indeks: 104,97

Izvor financiranja: 
- prihod od komunalne naknade:  40.000,00 EUR
- opći prihodi i primici: 229.500,00 EUR


3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda               
Planirano 24.000,00 EUR    - ostvareno 23.179,95- indeks: 96,58  
   
Izvor financiranja: 
[bookmark: _Hlk121313377]- prihod od komunalne naknade : 23.179,95  EUR
     
4. Održavanje javne rasvjete 
planirano: 84.800,00 EUR – ostvareno: 58.424,67 EUR – indeks 68,90

Razlog izmjene: Do odstupanja dolazi jer su troškovi usluge postavljanja i skidanja novogodišnje rasvjete fakturirani u 2026. godini. 

Izvor financiranja: 
- opći prihodi i primici:  38.424,67  EUR  
-komunalna naknada: 20.000,00 EUR  

5. Održavanje groblja					            
Planirano:  131.600,00 EUR – ostvareno: 124.976,98 EUR – indeks 94,97

Izvor financiranja: 
· komunalna naknada: 10.000,00 EUR
· [bookmark: _Hlk121313447]prihod od grobne naknade: 69.578,94 EUR
· opći prihodi i primici: 45.398,04 EUR.

6. Održavanje reciklažnog dvorišta					            
Planirano:  3.000,00 EUR – ostvareno: 2.469,54 EUR – indeks 82,32

Izvor financiranja: 
· opći prihodi i primici: 2.469,54 EUR.





						



IV
	Programom raspodjele sredstava za javne potrebe  u društvenim djelatnostima bile su planirane i ostvarene sljedeće aktivnosti:
	Redni broj:
	Naziv programa:
	    Planirano:
	 Ostvareno

	1. 
	JAVNE POTREBE U KULTURI                                                                       

svi oblici promicanja glazbenog, plesnog,                                   kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, poticanje i njegovanje tradicijske kulture, razvitka kulturno 
umjetničkog, glazbenog i plesnog amaterizma te manifestacija na ovom području  koji  pridonose zaštiti i očuvanju kulturne baštine, razvitku i promicanju kulturnog života te razvijanju svijesti o važnosti tradicije,uključivanjem  što većeg broja ljudi, posebno djece i mladih, promociji Općine, međuopćinska, međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja, postizanje natprosječnih rezultata udruga u oblasti djelovanja, kapitalna ulaganja u objekte kulture i investicijsko održavanje


	  46.000,00               
	  44.303,51 

	2. 
	JAVNE POTREBE U SPORTU 

programi Sportske zajednice i udruga čije se djelovanje temelji na  sportsko-rekreacijskoj, zdravstveno socijalnoj i sl. djelatnosti a nisu uključene u Sportsku zajednicu, kojima se potiče uključivanje u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži, treninge, natjecateljski i  rekreacijski sport, te druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građana,  aktivnosti mlađih sportaša i nadarenih sportaša, programi kapitalnih ulaganja u sportu, investicijsko održavanje, materijalni rashodi, opremanje sportskih objekata 

	179.500,00
	  165.371,37

	3. 
	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI                               

redovna djelatnost Crvenog križa, pomoć Osobama s posebnim potrebama, zaštita i skrb o starijim osobama, pomoć braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih, briga i skrb o djeci – promicanje, razvitak i unapređenje kvalitete života i slobodnog vremena djece, socijalna prava ( potpore za novorođene, darovi za Sv. Nikolu, učeničke i studentske stipendije, sufinanciranje prijevoza učenika  i studenata, ), ostale pomoći obiteljima i kućanstvima po posebnim propisima
	     121.000,00
	106.334,00 

	4. 
	PROGRAMI, PROJEKTI I MANIFESTACIJE                                                           
koje pridonose obilježavanju, očuvanju  i promicanju povijesnih vrednota hrvatskog naroda, projekti koji pridonose psihološkom i socijalnom  osnaživanju i podizanju kvalitete života hrvatskih
branitelja i članova njihovih obitelji

	    1.500,00
	900,00 

	5. 
	ODRŽAVANJE EDUKATIVNIH RADIONICA,                                                            
stručnih skupova i predavanja te manifestacija koje pridonose unapređenju i razvoju poljoprivrede
	     1.500,00 
	   0,00 


V
Programom utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planirano je i ostvareno:
Godišnje zaduženje /eur     
	Planirano:    500,00
	

	Ostvareno:   262,99
	




VI
Općinskom vijeću predlaže se usvajanje naprijed podnesenog izvješća.

                                                                                                  

 								OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                         
 								 Robert Greblički 
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