REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-02/26-01/4

URBROJ:2140-30-01/06-26-01

Veliko Trgovišće, 27.05.2026. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18. i 110/18.-Odluka USRH i 32/20.)   i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 8/13, 06/18, 17/20,  8/21. i 30/21-proč.tekst) Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće podnosi sljedeće

I Z V J E Š Ć E

I

Sukladno iskazanom po Godišnjem izvještaju o izvršenju  Proračuna za 2025. godinu ovime se podnosi izvješće o izvršenju u 2025. godini sljedećih programa:

- Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće,

- Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće,

- Programa raspodjele sredstava za javne potrebe  u društvenim djelatnostima,

- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

II

Programom građenja  komunalne infrastrukture  na području općine Veliko  Trgovišće bile su planirane i ostvarene aktivnosti kako slijedi:

| NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO (EUR) | OSTVARENO (EUR) | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| - Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |  |  |
| 1.1. RAZVOJ GOSPODARSKE ZONE | 560.000,00 EUR | 575.816,75 EUR | 102,82 |
| 1.1.1. Izgradnja gospodarske zone | 560.000,00 EUR | 575.816,75 EUR | 102,82 |
| Izvor financiranja: - komunalna naknada: 228.200,00 EUR - komunalni doprinos: 46.129,71 EUR - opći prihodi i primici: 301.487,04 EUR |  |  |  |
| 1.1.1.1 Otkup zemljišta u gosp. zoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. Projektna dokumentacija | 10.000,00 | 9.625,00 | 96,25 |
| Izvor financiranja: - komunalna naknada: 9.625,00 EUR |  |  |  |
| 1.1.1.3. Izgradnja oborinske odvodnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4. Asfaltiranje ceste u gosp.zoni | 500.000,00 | 548.379,25 | 109,68 |
| Izvor financiranja: - komunalna naknada: 218.575,00 EUR - komunalni doprinos: 46.129,71 EUR - opći prihodi i primici: 283.674,54 EUR |  |  |  |
| 1.1.1.5. Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razlog izmjene: Radovi prebačeni na 2026. godinu |  |  |  |
| 1.1.1.6. Usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7.Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone | 0,00 | 17.812,50 | 0,00 |
| Izvor financiranja: - opći prihodi i primici: 17.812,50 EUR |  |  |  |
| Razlog izmjene: Ranije izdavanje privremene situacije od predviđenog |  |  |  |
| 1.1.2. Povezivanje gospodarskih zona Zabok- Veliko Trgovišće | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Izvor financiranja: - |  |  |  |
| 1.1.2.1. Usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2. Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |  |
| 2.1. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA | 386.000,00 EUR | 376.028,00 EUR | 97,42 |
| 2.1.1. Izgradnja nogostupa | 370.000,00 EUR | 368.278,00 EUR | 99,53 |
| Izvor financiranja: - opći prihodi i primici: 313.278,00 EUR - Županijska uprava za ceste KZŽ: 55.000,00 EUR |  |  |  |
| 2.1.1.1. Izgradnja nogostupa | 370.000,00 | 368.278,00 | 99,53 |
| Izvor financiranja: - opći prihodi i primici: 313.278,00 EUR - Županijska uprava za ceste KZŽ: 55.000,00 EUR |  |  |  |
| 2.1.1.2. Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. Uređenje Trga Stjepana i Franje Tuđmana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: - |  |  |  |
| 2.1.2.1.Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. Uređenje dječjih igrališta | 8.000,00 EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 Otkup zemljišta za dječje igralište Dubrovčan | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja:- |  |  |  |
| Razlog izmjene: Otkup zemljišta se prebacuje na 2026. godinu. |  |  |  |
| 2.1.4. Teniski i padel tereni u Velikom Trgovišću | 8.000,00 EUR | 7.750,00 EUR | 96,88 |
| 2.1.4.1. projektna dokumentacija | 8.000,00 | 7.750,00 | 96,88 |
| Izvor financiranja: - opći prihodi i primici: 7.750,00 EUR |  |  |  |
| 2.2. SANACIJA KLIZIŠTA | 297.500,00 EUR | 295.082,20 EUR | 99,19 |
| Izvor financiranja: - kapitalna pomoć: 176.732,71 EUR - opći prihodi i primici: 112.349,49 EUR - komunalna naknada: 6.000,00 EUR |  |  |  |
| 2.2.2. Sanacija klizišta uz NC (Mrzlo Polje - Škalec) | 297.500,00 | 295.082,20 | 99,19 |
| 2.2.2.1. Radovi na sanaciji klizišta | 275.000,00 | 272.582,20 | 99,12 |
| Izvor financiranja: - kapitalna pomoć: 164.357,71 EUR - opći prihodi i primici: 102.224,49 EUR - komunalna naknada : 6.000,00 EUR |  |  |  |
| 2.2.2.2. Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: - |  |  |  |
| 2.2.2.3. Stručni nadzor | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja: - kapitalna pomoć: 12.375,00 EUR - opći prihodi i primici: 10.125,00 EUR |  |  |  |
| 2.3. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: - - |  |  |  |
| 2.3.1. Izgradnja javne rasvjete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. Tehnička dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja |  |  |  |
| - 3.1. UREĐENJE IGRALIŠTA | 136.000,00 EUR | 124.827,51 EUR | 91,78 |
| Izvor financiranja: -opći prihodi i primici: 80.557,03 EUR -kapitalna pomoć: 44.270,48 EUR |  |  |  |
| - 3.1.1. Uređenje športskog igrališta u Družilovcu | 130.000,00 EUR | 119.202,51 | 91,69 |
| - 3.1.2. Projektna dokumentacija za dječje igralište u Družilovcu | 6.000,00 EUR | 5.625,00 EUR | 93,75 |
| - 3.2. IZGRADNJA GROBLJA I INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA NA GROBLJIMA | 206.500,00 EUR | 204.205,23 EUR | 98,89 |
| Izvor financiranja: - opći prihodi i primici : 204.205,23 EUR |  |  |  |
| 3.2.1. Izgradnja groblja Veliko Trgovišće 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.1. Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: - |  |  |  |
| 3.2.2. Izgradnja parkirališta kraj groblja u Velikom Trgovišću | 205.000,00 EUR | 202.878,00 | 98,96 |
| 3.2.2.1. Otkup zemljišta | 205.000,00 EUR | 202.878,00 | 98,96 |
| Izvor financiranja: - opći prihodi i primici : 202.878,00 EUR |  |  |  |
| 3.2.2. Evidentiranje komunalne infrastrukture- groblja i mrtvačnice | 1.500,00 | 1.327,23 | 88,48 |
| Izvor financiranja: - opći prihodi i primici : 1.327,23 EUR |  |  |  |
| 3.3. IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE | 78.500,00 | 18.000,00 | 22,93 |
| Izvor financiranja: -opći prihodi i primici: 18.000,00 EUR |  |  |  |
| 3.3.1. Projektna dokumentacija za biciklističku stazu | 12.000,00 | 13.000,00 | 108,33 |
| Izvor financiranja: -opći prihodi i primici: 13.000,00 EUR |  |  |  |
| 3.3.2. Izgradnja biciklističke staze | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razlog izmjene: Radovi na izgradnji biciklističke staze će započeti u 2026. godini. Čeka se provedba geodetskog elaborata koji prethodi prijavi početka građenja. |  |  |  |
| 3.3.3. Usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja: -opći prihodi i primici: 5.000,00 EUR |  |  |  |
| 3.4.UREĐENJE ŠETNICE UZ POTOK HORVATSKA | 2.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 100,00 |
| Izvor financiranja: -komunalna naknada: 2.000,00 EUR |  |  |  |
| 3.4.1. Usluge | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 |
| 3.4.2. Nematerijalna imovina | 2.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 100,00 |
| 3.4.3. Uređenje šetnice | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 |
| - Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije |  |  |  |
| 4.1. IZGRADNJA - MODERNIZACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 587.000,00 | 574.657,84 | 97,90 |
| Izvor financiranja: - potpora građana : 28.222,97 EUR - komunalna naknada: 50.000,00 EUR - opći prihodi i primici: 496.434,87 EUR |  |  |  |
| 4.1.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta : - Turnišće Klanječko – Majceni – cca 1.700 m2 - Turnišće Klanječko – Harapin – cca 1.200 m2 - Dubrovčan – Pavliša – cca 1000 m2 - Jalšje- Bosh- cca 3100 m2 - Jalšje prema kbr. Jalšje 1c – cca 1800 m2 - Jezero Klanječko prema kbr. 15- 800 m2 - Vinogradska ulica – cca 1.200,00 m2 - Dubrovčan 1c – cca 260 m2 - Družilovec prema kbr. 131A – cca 510,00 m2 - Ulica Andrije Hebranga- Zvonimirova ulica (spojna) – 1900 m2 Ulica Ksavera Šandora Đalskom (kbr. 41 i kbr. 51)-760 m2 - Družilovec prema 131A- cca 510 m2 | 432.000,00 | 420.051,58 | 97,23 |
| Izvor financiranja ukupno: - potpora građana : 28.222,97 EUR - opći prihodi i primici: 341.828,61 EUR - komunalna naknada: 50.000,00 EUR |  |  |  |
| 4.1.1.1. Kameni materijal i izrada podloge za asfaltiranje cesta | 110.000,00 | 100.088,24 | 90,99 |
| Izvor financiranja ukupno: - potpora građana : 10.000,00 EUR - opći prihodi i primici: 65.088,24 EUR - komunalna naknada: 25.000,00 EUR |  |  |  |
| 4.1.1.2. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 305.000,00 | 303.584,16 | 99,54 |
| Izvor financiranja ukupno: - potpora građana : 18.222,97 EUR - opći prihodi i primici: 260.361,19 EUR - komunalna naknada: 25.000,00 EUR |  |  |  |
| 4.1.1.3.Sredstva za usluge nadzora | 17.000,00 | 16.379,18 | 96,35 |
| Izvor financiranja ukupno: - opći prihodi i primici: 16.379,18 EUR |  |  |  |
| 4.1.2. Zemljište za proširenje ceste | 150.000,00 | 149.950,01 | 99,97 |
| Izvor financiranja ukupno: - opći prihodi i primici: 149.950,01 EUR |  |  |  |
| 4.1.3. Dokumentacija potrebna za upis NC u zemljišne knjige | 5.000,00 | 4.656,25 | 93,13 |
| Izvor financiranja: Opći prihodi i primici: 4.656,25 EUR |  |  |  |
| 4.1.4. Tehnička dokumentacija za ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: - |  |  |  |
| 4.1.5. Prometni elaborat za smirivanje prometa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: - |  |  |  |
| 4.2. REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE NOGOMETNOG TERENA NK OMLADINAC DUBROVČAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: - |  |  |  |
| 4.2.1.Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. IZGRADNJA ULICE AUGUSTA ŠENOE | 269.500,00 | 266.972,00 | 99,06 |
| Izvor financiranja: - opći prihodi i primici : 266.972,00 EUR |  |  |  |
| 4.3.1.Usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razlog izmjene: Geodetski elaborat izrađen u svrhu ishođenja lokacijske dozvole je knjižen pod projektnom dokumentacijom |  |  |  |
| 4.3.2. Otkup zemljišta | 250.000,00 | 248.472,00 | 99,39 |
| Izvor financiranja: - opći prihodi i primici : 248.472,00 EUR |  |  |  |
| - Projektna dokumentacija | 14.500,00 | 18.500,00 | 127,59 |
| Izvor financiranja: - opći prihodi i primici : 18.500,00 EUR |  |  |  |
| Razlog izmjene: Geodetski elaborat izrađen u svrhu ishođenja lokacijske dozvole je knjižen pod projektnom dokumentacijom. |  |  |  |
| 4.3.4. Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja:- |  |  |  |

III

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području općine Veliko Trgovišće bile su planirane i ostvarene aktivnosti po djelatnostima kako slijedi:

- Održavanje i uređnje nerazvrstanih cesta

Planirano:     211.000,00 EUR      ostvareno: 190.942,29 EUR     indeks 90,49

-  održavanje prohodnosti uslijed rasta raslinja uz  nerazvrstane ceste  - košnja bankina,  rezanje granja,  rušenje drveća koje ometa promet i  rušenje drveća koje izaziva oštećenje kolnika

-planirano 25.000,00 EUR - ostvareno 24.987,50 EUR	 - indeks 99,95

-  dopremu, ugradnju i razgrtanje kamenog materijala

planirano  136.500,00 EUR – ostvareno 128.371,49 - indeks 94,05

-  sanaciju i popravak asfaltnog sloja

planirano 0,00 EUR – ostvareno 0,00 EUR - indeks  0,00

- uređenje i obnova bankina

planirano 6.500,00  EUR – ostvareno 6.081,25  EUR-indeks 93,56

-  zimsko održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta

planirano 37.000,00 EUR – ostvareno 25.819,67  EUR- indeks 69,78

Razlog izmjena: Utrošeno je manje sredstava na zimsko održavanje i čiščenje nerazvrstanih cesta od predviđenih zbog povoljnijih vremenskih prilika od očekivanih.

-  prometni znakovi

planirano 6.000,00 EUR – ostvareno 5.682,38 EUR- indeks 94,71

Izvor financiranja:

- prihod od komunalne naknade u iznosu od :  23.848,21 EUR

- prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru:  55,26  EUR

- opći prihodi i primici: 167.038,82 EUR

- Održavanje i čišćenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i javnih zelenih površina

planirano  269.500,00 EUR – ostvareno 282.893,43  EUR- indeks: 104,97

Izvor financiranja:

- prihod od komunalne naknade:  40.000,00 EUR

- opći prihodi i primici: 229.500,00 EUR

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Planirano 24.000,00 EUR    - ostvareno 23.179,95- indeks: 96,58

Izvor financiranja:

- prihod od komunalne naknade : 23.179,95  EUR

- Održavanje javne rasvjete

planirano: 84.800,00 EUR – ostvareno: 58.424,67 EUR – indeks 68,90

Razlog izmjene: Do odstupanja dolazi jer su troškovi usluge postavljanja i skidanja novogodišnje rasvjete fakturirani u 2026. godini.

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici:  38.424,67  EUR

-komunalna naknada: 20.000,00 EUR

- Održavanje groblja

Planirano:  131.600,00 EUR – ostvareno: 124.976,98 EUR – indeks 94,97

Izvor financiranja:

- komunalna naknada: 10.000,00 EUR

- prihod od grobne naknade: 69.578,94 EUR

- opći prihodi i primici: 45.398,04 EUR.

- Održavanje reciklažnog dvorišta

Planirano:  3.000,00 EUR – ostvareno: 2.469,54 EUR – indeks 82,32

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici: 2.469,54 EUR.

IV

Programom raspodjele sredstava za javne potrebe  u društvenim djelatnostima bile su planirane i ostvarene sljedeće aktivnosti:

| Redni broj: | Naziv programa: | Planirano: | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JAVNE POTREBE U KULTURI svi oblici promicanja glazbenog, plesnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, poticanje i njegovanje tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog, glazbenog i plesnog amaterizma te manifestacija na ovom području koji pridonose zaštiti i očuvanju kulturne baštine, razvitku i promicanju kulturnog života te razvijanju svijesti o važnosti tradicije,uključivanjem što većeg broja ljudi, posebno djece i mladih, promociji Općine, međuopćinska, međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja, postizanje natprosječnih rezultata udruga u oblasti djelovanja, kapitalna ulaganja u objekte kulture i investicijsko održavanje | 46.000,00 | 44.303,51 |
|  | JAVNE POTREBE U SPORTU programi Sportske zajednice i udruga čije se djelovanje temelji na sportsko-rekreacijskoj, zdravstveno socijalnoj i sl. djelatnosti a nisu uključene u Sportsku zajednicu, kojima se potiče uključivanje u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži, treninge, natjecateljski i rekreacijski sport, te druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građana, aktivnosti mlađih sportaša i nadarenih sportaša, programi kapitalnih ulaganja u sportu, investicijsko održavanje, materijalni rashodi, opremanje sportskih objekata | 179.500,00 | 165.371,37 |  |
|  | JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI redovna djelatnost Crvenog križa, pomoć Osobama s posebnim potrebama, zaštita i skrb o starijim osobama, pomoć braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih, briga i skrb o djeci – promicanje, razvitak i unapređenje kvalitete života i slobodnog vremena djece, socijalna prava ( potpore za novorođene, darovi za Sv. Nikolu, učeničke i studentske stipendije, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, ), ostale pomoći obiteljima i kućanstvima po posebnim propisima | 121.000,00 | 106.334,00 |
|  | PROGRAMI, PROJEKTI I MANIFESTACIJE koje pridonose obilježavanju, očuvanju i promicanju povijesnih vrednota hrvatskog naroda, projekti koji pridonose psihološkom i socijalnom osnaživanju i podizanju kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji | 1.500,00 | 900,00 |
|  | ODRŽAVANJE EDUKATIVNIH RADIONICA, stručnih skupova i predavanja te manifestacija koje pridonose unapređenju i razvoju poljoprivrede | 1.500,00 | 0,00 |

V

Programom utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planirano je i ostvareno:

Godišnje zaduženje /eur

| Planirano: 500,00 |  |
| --- | --- |
| Ostvareno: 262,99 |  |

VI

Općinskom vijeću predlaže se usvajanje naprijed podnesenog izvješća.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički